|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hasta ahora he logrado cumplir con la mayoría de las tareas en los tiempos previstos, aunque algunas tareas de pruebas y documentación han requerido un poco más de tiempo del estimado. Uno de los factores que ha facilitado mi trabajo es la claridad en la planificación de sprints y la comunicación que tengo con mi equipo, lo que me permite tener una visión clara de cada avance en el proyecto. Sin embargo, he enfrentado algunas dificultades en las pruebas de integración y en la configuración inicial en Azure, ya que algunas configuraciones no funcionaron como se esperaba y requirieron ajustes. Afortunadamente, el equipo ha sido clave y ha trabajado en conjunto para resolver los problemas que han surgido. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para enfrentar las dificultades que he tenido, he seguido una estrategia de comunicación constante con el equipo y de ajustes continuos en las configuraciones. Cuando enfrenté problemas en Azure, busqué documentación adicional y me apoyé en herramientas de soporte para resolver estos problemas. En cuanto a las pruebas, he planificado dedicar tiempo extra en cada sprint para realizar pruebas más detalladas y asegurar la calidad del sistema. Si en el futuro aparecen nuevos problemas, planeo seguir con esta estrategia de comunicación y colaboración para encontrar soluciones en conjunto. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi trabajo de forma positiva. Considero que he logrado mantener el orden en la documentación y asegurar que las pruebas se realicen de buena forma. Destaco mi habilidad para anticipar problemas y realizar pruebas de calidad que permiten identificar y resolver errores a tiempo. Sin embargo, creo que podría mejorar en la automatización de algunas pruebas para hacer el proceso más eficiente, pero es algo que desconozco, aunque esto me permitiría reducir el tiempo invertido en pruebas manuales. Esto también me ayudaría a tener más tiempo para trabajar en la documentación y otras áreas de QA. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Me queda la inquietud sobre cómo mejorar el proceso de pruebas, especialmente en las etapas finales del proyecto, donde la carga de trabajo aumenta. Me gustaría obtener más información sobre herramientas específicas de automatización de pruebas que podríamos implementar para agilizar esta etapa sin comprometer la calidad del producto. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Por ahora, creo que la distribución de actividades está bien equilibrada, y cada miembro tiene una carga de trabajo adecuada. Sin embargo, considero que hacia el final del proyecto, cuando se necesiten más pruebas de integración y revisiones de seguridad, podría ser útil cambiar algunas de estas tareas o incluir a otros miembros en el proceso de pruebas. Esto ayudaría a asegurar que todas las funcionalidades sean validadas correctamente y que el sistema esté listo para su despliegue final sin problemas. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evalúo el trabajo en equipo como muy bueno. Destaco el esfuerzo que cada miembro ha puesto en cumplir con sus tareas y la comunicación constante que hemos mantenido. La flexibilidad del equipo para adaptarse a los cambios y resolver problemas ha sido fundamental. Sin embargo, creo que podríamos mejorar en la documentación de los ajustes que realizamos durante cada sprint. |